TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

TAP — HospitalTech

Sistema de Gestao Hospitalar

| Curso | Analise e Desenvolvimento de Sistemas |
| --- | --- |
| Disciplina | Projeto Integrador |
| Versao | 1.0 |
| Data | Marco de 2026 |
| Status | Em desenvolvimento |
| Entrega final | 18/05/2026 |
| Lider do projeto | Luan Victor Campos de Souza |

1. Identificacao do Projeto

| Nome do projeto | HospitalTech — Sistema de Gestao Hospitalar |
| --- | --- |
| Empresa ficticia | HospitalTech |
| Segmento | Tecnologia da Informacao aplicada a Saude (HealthTech) |
| Patrocinador | Instituicao de Ensino |
| Gerente do projeto | Luan Victor Campos de Souza |

2. Justificativa

Unidades de saude de alta complexidade enfrentam gargalos operacionais e vulnerabilidades de segurança que comprometem a eficiencia e a protecao de dados sensiveis de pacientes. A ausencia de sistemas integrados dificulta o planejamento de escalas medicas, a previsao de demanda e a conformidade com a LGPD.

O projeto HospitalTech surge como resposta a esses desafios, propondo uma solucao que integra gerencia de projetos, analise de dados, seguranca da informacao e pesquisa operacional em um unico sistema coeso.

3. Objetivos SMART

| Criterio | Sigla | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Especifico | S | Desenvolver um sistema hospitalar integrando gestao, dados e seguranca. |
| Mensuravel | M | Entregar os 4 modulos documentados e funcionais ate 18/05/2026. |
| Atingivel | A | Utilizando Python, ferramentas open-source e metodologias academicas. |
| Relevante | R | Contribuir para a melhoria operacional e seguranca em saude digital. |
| Temporal | T | Conclusao completa ate a data de entrega: 18/05/2026. |

4. Escopo do Projeto

Incluso no escopo:

- Cronograma estruturado e gestao de riscos (Gerencia de Projetos)

- Analise e previsao de demanda hospitalar com dashboards (Analise de Dados)

- Criptografia de prontuarios e conformidade com LGPD/PCI DSS (Seguranca da Informacao)

- Otimizacao de escalas medicas e ocupacao de leitos (Pesquisa Operacional)

- Documentacao tecnica de todos os modulos

Fora do escopo:

- Implementacao em ambiente hospitalar real

- Integracao com sistemas legados de hospitais

- Suporte e manutencao pos-entrega

- Desenvolvimento de aplicativo mobile

5. Problema a Ser Resolvido

| Disciplina | Problema resolvido |
| --- | --- |
| Gerencia de Projetos | Cronograma estruturado, gestao de riscos e prazos |
| Analise de Dados | Previsao de picos de demanda e superlotacao |
| Seguranca da Informacao | Protecao de prontuarios e conformidade com a LGPD |
| Pesquisa Operacional | Otimizacao de escalas medicas e ocupacao de leitos |

6. Equipe do Projeto

| Integrante | RA | Area |
| --- | --- | --- |
| Luan Victor Campos de Souza (Lider) | 3023100074 | Gerencia de Projetos |
| Poliana Caroline Lopes de Souza | 3024106175 | Analise de Dados |
| Vitor Donzel Pedoti | 3026104445 | Analise de Dados |
| Julia Maria | 3024202672 | Gerencia de Projetos |
| Natalia Hirae Reis | 3024104897 | Pesquisa Operacional |
| Rodrigo AP Souza | 3023103902 | Design |
| Aline Siqueira Menezes | 3024202001 | Design |

7. Stakeholders

| Stakeholder | Papel | Interesse |
| --- | --- | --- |
| Instituicao de Ensino | Patrocinador | Avaliacao academica do projeto |
| Professor Orientador | Orientador | Validacao tecnica e metodologica |
| Equipe HospitalTech | Executores | Desenvolvimento e entrega do sistema |
| Hospitais (simulados) | Usuario final | Melhoria operacional e de seguranca |

8. Principais Riscos

| Risco | Probabilidade | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Atraso na entrega de modulos | Media | Cronograma com folgas e revisoes semanais |
| Dificuldade tecnica em algum modulo | Baixa | Suporte entre integrantes e pesquisa academica |
| Perda de dados do repositorio | Baixa | Uso de controle de versao (Git) |
| Indisponibilidade de integrante | Media | Redistribuicao de tarefas entre a equipe |

9. Aprovacao

Este Termo de Abertura do Projeto foi elaborado pela equipe HospitalTech e esta sujeito a validacao do professor orientador da disciplina de Projeto Integrador.

Luan Victor Campos de Souza — Lider do Projeto

HospitalTech | Marco de 2026